## Slide 1
기획
A
캐릭터
B
맵
C
이팩트
D
UI
E
리소스 준비(1차)
테이블 준비
능력치 및 전투공식
발표준비 (2차 PT)
캐릭터 툴 제작
3D 리소스 준비
+ 매니저
3D 오브젝트
능력치 로딩
BGM
+ 효과음
맵툴 제작
맵툴 제작 (심화)
맵 세부정보 구현
스폰지역 구현
+ 맵 디자인
이팩트 툴 제작
3D 충돌처리
스킬구현
(총기, 수류탄)
능력치 및 전투공식
+ 이팩트
UI 툴 제작
UI 제작
+ UI툴 보충(1차)
UI 사운드
승리 및 패배조건
스테이지
+ 시간 시스템
2차 PT ( 2017 / 12 / 15 )
2D 리소스 준비(2차)
몬스터 데이터 구성
+ 아이템 데이터구성
TEST +
버그 리스트작성 +
수정 리스트작성 +
미완성 리스트 작성
발표준비 (3차 PT)
3D 리소스 준비(2차)
캐릭터 상호작용
무기 및 방어구 교체
노말맵 및
테셀레이션
스폰지역 구현(심화)
물리법칙 구현
(중력 및 마찰)
라이팅 구현
워터 및 지형 쉐이더
심화 구현
이팩트
리소스 준비(2차)
스킬구현
(근접공격, HP회복)
미완성 이팩트
추가 구현
능력치 및 전투공식
추가 구현
몬스터 FSM
UI (인벤토리)
+ UI 툴 보충
UI 제작 (옵션)
UI제작
(인게임 가변적요소)
3차 PT ( 2018 / 01 / 12 )
수정 리스트 관련
기획서 작성 및 리소스 교체
버그 리스트 관련
기획서작성, 리소스 교체
최종 기획서 작성
플레이 테스트
캐릭터 미완성 이슈
수정 이슈1
BUG 이슈1
플레이 테스트
+ 기타 퀄리티 작업
맵 관련 미완성 이슈
수정 이슈2
BUG 이슈2
플레이 테스트
+ 기타 퀄리티 작업
이팩트 관련
미완성 이슈
수정 이슈3
BUG 이슈3
플레이 테스트
+ 기타 퀄리티 작업
UI 관련 미완성 이슈
수정 이슈4
BUG 이슈4
플레이 테스트
+ 기타 퀄리티 작업
4차 PT ( 2018 / 02 / 09 )
1차 PT ( 2017 / 11 / 17 )